Перечень многоквартирных жилых домов по Островецкому району, подлежащих капитальному ремонту в  2026 году

(утверждено решением Островецкого райисполкома 23.01.2026 г. № 47)

| № п/п | Адрес объекта | Год постройки | этажность | площадь,кв.м | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Островец, ул.Володарского,70 | 1997 | 5 | 3 440 | декабрь 2025г -март |
| 2. | г. Островец, ул. Володарского, 69 | 1998 | 5 | 1 135 | март- май |
| 3. | г. Островец, ул. Володарского, 53 | 1994 | 5 | 1 145 | июнь-август |
| 4. | г. Островец, ул. Володарского, 54 | 1994 | 5 | 1 142 | июль- сентябрь |
| 5. | г. Островец, ул.Володарского,52А | 1997 | 5 | 1 753 | май- июль |
| 6. | г. Островец, ул. Октябрьская, 19 | 1968 | 2 | 368 | март-апрель |
| 7. | д. Ольховка, ул. Советская, 19 | 1973 | 2 | 713 | апрель -май |

Сроки и объёмы проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, могут быть уточнены с учётом продолжительности изготовления проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы документацией, выполнение строительно-монтажных работ генподрядной организацией, а также финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.